## Slide 1: «Шахматы»
Состав команды:
Храменков Георгий, Гончаров Владимир, Корнеев Валентин, Асылбек уулу Бакыт

## Slide 2: Модель жизненного цикла
Мы выбрали гибкий подход разработки, чтобы частые изменения требований не мешали ходу работы команды.
Преимущества:
Гибкость.
Быстрое выявление и исправление ошибок.
Усиленное командное совместное взаимодействие.
Повышение удовлетворенности заказчика.
Недостатки:
Невозможность точной оценки времени.
Неэффективное использование времени.
Небольшие изменения могут привести к большим затратам.
Необходимость полного требовательного анализа.

## Slide 3: Методология разработки
Мы выбрали методологию Scrum, потому что она гибкая, с итерациями и прозрачная. А для эффективности используем Бэклог, для визуализации хода работы.
Преимущества:
определение ролей участников;
ясное представление о ходе работ и частые результаты;
адаптивный подход;
совместное владение проектом.
Недостатки:
необходимость постоянного коммуникации;
значительные временные затраты на процессы;
необходимость уделять время на организацию.

## Slide 4: Инструментарий разработки
В процессе разработки мы использовали следующие инструменты:
Доска задач KANBAN.
Использовали ВК, если нужно было обсудить какие-либо моменты.
Рисовали UML-диаграммы на сайте https://www.diagrams.net/ и в Word’е.
Среда разработки C# visual studio и Unity.
Создание установщика с помощью Inno Setup Compiler.

## Slide 5: Проект
3D шахматная игра на unity, которая включает в себя одиночную игру (против «компьютера») и сетевую (против человека).
Состав нашей команды-исполнителя:
Храменков Георгий – тестировщик.
Гончаров Владимир – тестировщик.
Асылбек уулу Бакыт – Project-manager, технический писатель, тестировщик.
Корнеев Валентин – главный программист, тестировщик, Project-manager,.
Состав команды заказчиков: Боженков Иван, Морозов Даниил, Сафонов Максим, Угланов Мурад.

## Slide 6: Требования к продукту
игра должна иметь установщик с расширением exe или msi;
выбор цвета фигур (черное/белое);
игра должна поддерживать 3D графику;
должны быть показаны варианты хода при нажатии на фигуру;
контроль правильности хода фигур;
поддержка одиночной игры с «компьютером»;
поддержка сетевой игры (игра человека с другим человеком);
должно быть интерактивное обучение.

## Slide 7: Архитектура проекта
Архитектура проекта включает в себя 4 uml диаграммы, чтобы визуализировать примерную работу продукта.
Диаграмма деятельности и состояния представляют приблизительную функциональность программы.
А диаграмма классов и последовательности отображают внутреннюю составляющую приложения, которая описывает последовательность, свойства, действия и связи предметов внутри приложения.

## Slide 8: Документация к проекту
В рамках данного проекта была подготовлена следующая документация:
Техническое задание.
Архитектура проекта.
Тестовая документация (тест-кейсы; отчёты по найденным ошибкам).
Пользовательская документация (руководство по установке/удалению; руководство пользователя).

## Slide 9: Резюме
Итог о проектной работе:
  Все ли требования были выполнены? Если нет, то что стало причиной?
  Какие моменты процесса разработки Вы бы скорректировали при работе над следующим проектом?
  Что нового вынес для себя каждый участник команды? (научился работать с git’ом совместно с другими участниками, а не в одиночку; потрогал новые для себя технологии; получил представление о стадиях разработки продукта; …)

## Slide 10: Ссылки
Исходный код проекта: https://github.com/Billy1456/Chess